## Slide 1: ЗА ЧЕСТНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДРЯД
2015
Изменения системы государственного заказа

## Slide 2
2
Инвестиционный цикл работ
по реконструкции объекта
Обследование
Проектирование
Выполнение работ
Сдача объекта
Инвестиционный цикл работ
по строительству объекта
Изыскательные работы
Проектирование
Выполнение работ
Сбор исходно-разрешительной документации
Сдача объекта

## Slide 3
3
Недостатки системы Государственного заказа
Недостаточное внимание заказчика к этапам: изыскания, обследование, проектирование
Недостаточная квалификация заказчика для оценки качества выполнения, прежде всего, проектных работ
Недостаточный срок для ознакомления с проектной документацией, принятия решения и подготовки заявки участником
Отсутствие реальной ответственности заказчика
Чрезмерная ответственность исполнителя

## Slide 4: Профессиональный подход Сторон к формированию и реализации государственного заказа
Повышение уровня квалификации государственного заказчика
От качества исходной и проектной документации зависит качество и сроки исполнения работ
Снижение степени ответственности исполнителя
4
Специалист системы госзаказа должен быть отраслевым специалистом!
Упрощение процедурной части процесса закупки
Ценовое предложение участника должно содержать обоснование цены
Заявка участника должна содержать инженерно-строительную аргументацию

## Slide 5: Необходимо увеличение сроков для ознакомления потенциальными участниками конкурса информации о будущем государственной заказе
20 дней
Короткие сроки, отведенные на проведение конкурсных процедур
Размещение проектов в открытом доступе до публикации о торгах
Срок для ознакомления с будущим заказом – не менее 60 дней
В период предварительного ознакомления с заказом потенциальные участники должны иметь возможность направлять свои замечания и критику
Проект должен публиковаться для проведения торгов с учетом внесенных замечаний участниками
5
Сроки проведения аукциона
Сроки проведения конкурса
15 дней
не более
20 000 000 р.
7 дней
не более
3 000 000 р.

## Slide 6: Необходима формализация описывания характеристик товаров и услуг для гос.заказа
6
Конкурс
* * *
На законодательном уровне должны быть должны быть определены и формализованы качественные и квалификационные критерии. Они должны носить логичный и объективный характер в контексте достижения наилучшего результата строительно-монтажных работ
Аукцион
* * *
На законодательном уровне необходимо четко определить формат требований к товарам, для описания их объективных характеристик
Пример:
Описание требований к товару (клей) – в стихотворной форме старославянским стилем:
«…Этилцианакрилат его химический тип должен быть. Бесцветный цвет он должен представлять. Жидкий должен быть. Запах резкий должен он иметь. При температуре >100С должен он кипеть. Температура не более 83С должна его воспламенять…»

## Slide 7: Совершенствование системы ценообразования в строительстве и обязательное применение в системе государственного заказа
7
Совершенствование системы ценообразования при составлении сметы
Качественная система ценообразования предотвратит необоснованное понижение цены контракта
Необходимо использование укрупненных показателей базисной стоимости
Введение системы обоснования ценового предложения участником
Обоснование ценового предложения невозможно без предоставления заказчиком качественного проекта

## Slide 8: Разорванность процессов размещения и исполнения государственного заказа
8
Формирование и исполнение государственных заказов в сфере строительства непосредственно связаны с исполнением государственных, региональных и муниципальных программ, направленных на улучшение социально-экономического уровня жизни граждан.
Государственный заказчик и подрядчик, исполняя государственный контракт, используя деньги налогоплательщиков должны руководствоваться принципами добросовестного и качественного выполнения работ в установленный срок.
Ответственность за конечный результат должна носить солидарный характер для обеих сторон!
Отсутствие заинтересованности заказчика в получении качественного результата выполненных работ
Контроль сторонами исполнения контракта должен носить двусторонний характер
Исполнение работ должно происходить в соответствие с изначальным предложением победившего участника с соблюдением всех заявленных условий
Критерием эффективности работы заказчика должно быть не освоение бюджетных средств, а фактический результат и введенный объект

## Slide 9: Введение реальной ответственности государственного заказчика
9
Отсутствие реальной ответственности заказчика за несоблюдение контракта
Введение персональной ответственности заказчика
Заказчик должен нести финансовую и юридическую ответственность в случае, если сроки реализации и ввода объекта переносятся по его вине
Введение ответственности заказчика за качество предоставленной исходной и проектной документации
Введение солидарной ответственности сторон за увеличение сроков исполнения контракта
При освоении средств бюджетной системы РФ должна действовать система премий и штрафов!
* * *
При обнаружении в действиях заказчика состава преступления должно быть возбуждено уголовное делопроизводство
От качества предоставленной документации зависит ход строительства и ввода объекта

## Slide 10: Совершенствование деятельности ФАС России
10
Рассмотрение жалоб о правомерности поведения государственного и муниципального заказчика осуществляется федеральным и территориальными управлениями ФАС России.
Решение управления ФАС можно обжаловать в суде, рискуя, что пока будет длиться судебное производство, срок исполнения заказа завершится. В связи с чем, необходимо:
Включать в состав комиссии, рассматривающей жалобу, отраслевого специалиста
(90% жалоб – по аукционам)
Введение ускоренного порядка судопроизводства для дел об оспаривании решений ФАС

## Slide 11: Целевые показатели изменений механизма реализации государственных и муниципальных контрактов
Упразднение «серых» схем реализации госконтрактов
Снижение уровня коррупции в системе госзаказа
Повышение качества реализации госконтрактов
Доступность реализации госконрактов для субъектов малого и среднего предпринимательства
Поддержка добросовестного предпринимательства в сфере строительства
Повышение качества строительства по госзаказу
Гарантия оплаты работ субподрядчиков (субъектов МСП) по рыночным ценам, а не по остаточному принципу
13

## Slide 12: Контроль реализации
Федеральная налоговая служба
Федеральная антимонопольная служба
Прокуратура
Общественный контроль
14

## Slide 13
14
Благодарю за внимание!
ПИРОГОВ
Андрей Владимирович
Руководитель Рабочей группы по вопросам госзаказа
Комитета по строительству ООО МСП «ОПОРА РОССИИ»
E-mail: stroiteli@opora.ru
+7 495 660 21 11
+7 903 111 64 23
www.opora.ru
https://www.facebook.com/stroycomopora
http://vk.com/stroycomopora