## Slide 1
ФАУ «РОСКАПСТРОЙ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «РОСКАПСТРОЙ»
Профессиональные стандарты специалистов инвестиционно-строительной деятельности как основа качественной реализации функций технического заказчика и строительного контроля

## Slide 2
ФАУ «РОСКАПСТРОЙ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «РОСКАПСТРОЙ»
Матрица обобщенных трудовых функций и действий специалиста строительного контроля
Подрядчик
Трудовые функции и трудовые
действия в соответствии с действующим Законодательством РФ
Субъекты градостроительной деятельности
Застройщик/
Технический Заказчик
Руководитель строительной организации
Требования действующего Законодательства
Результат выполнения трудовых функций, способы контроля, документирование результатов

## Slide 3
ГОСТ Р 57363-2016. Основные этапы управления проектами в строительстве
Жизненный цикл здания, сооружения
Этапы реализация проекта в строительстве
Операционная деятельность
Инициирование проекта
Планирование проекта
Эксплуатация объекта и ликвидация
Завершение проекта
Реализация проекта
Мониторинг и контроль за реализацией проекта
Определение необходимости и возможности инвестиционного проекта в строительстве, бизнес планирование | Разработка детального плана реализации проекта в строительстве | Координация людей и других ресурсов для реализации проекта в строительстве | Контроль целей и задач в строительстве, его реализации, применение корректирующих действий там, где это необходимо | Сдача-приемка объекта в эксплуатацию, завершение проекта строительства | Эксплуатация объекта , капитальные и планово-профилактические ремонты, ликвидация объекта
ФАУ «РОСКАПСТРОЙ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «РОСКАПСТРОЙ»

## Slide 4
ГОСТ Р 57363-2016. Схема управления проектом в строительстве
Застройщик (инвестор)
Управляющий проектом (технический заказчик)
Генпроектировщик
Субпроектировщик
Генподрядчик
Субподрядчик
Поставщики оборудования
и материалов
Субпоставщик
Авторский надзор
Строительный контроль
ФАУ «РОСКАПСТРОЙ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «РОСКАПСТРОЙ»

## Slide 5
ФАУ «РОСКАПСТРОЙ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «РОСКАПСТРОЙ»
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОИХ ЧЛЕНОВ
Технический эксперт в рамках своих полномочий осуществляет оценку соблюдения проверяемым членом саморегулируемой организации требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, экспертизу, обследование, лабораторные и иные испытания выполненных (выполняемых) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства
Указанные функции дублируют действия по проведению строительного контроля
Документарная проверка соблюдения требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании проводится при наличии у проверяемого члена любого из следующих документов:
6.1.11.1. Акт проверки органом государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, в отношении которого проводится проверка, при отсутствии выявленных нарушений.
6.1.11.2. Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации.

## Slide 6
ФАУ «РОСКАПСТРОЙ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «РОСКАПСТРОЙ»
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОИХ ЧЛЕНОВ
Выездная проверка
Правила пребывания членов контрольного органа СРО
Конфликт интересов при проведении проверок с огранами госстройнадзора
Каждый член контрольного органа саморегулируемой организации при осуществлении выездной проверки на объекте строительства обязан пройти вводный инструктаж и соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, правил внутреннего распорядка на объекте строительства

## Slide 7
ФАУ «РОСКАПСТРОЙ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «РОСКАПСТРОЙ»
Осуществление строительного контроля за составом и качеством производства работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства
Трудовые функции:
входной контроль проектно-сметной документации и исходно-разрешительной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком), а также исполнительной документации
входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства
контроль за соблюдением требований выполнения работ при осуществлении строительства объекта капитального строительства

## Slide 8
ФАУ «РОСКАПСТРОЙ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «РОСКАПСТРОЙ»
Проверка полноты и соблюдения установленных сроков и требований выполнения строительно-монтажных работ отдельных этапов, при осуществлении строительства реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
Трудовые функции:
контроль полноты и соблюдения установленных сроков выполнения лицом, осуществляющим строительство, входного контроля строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства
контроль полноты и соблюдения установленных сроков выполнения лицом, осуществляющим строительство, проверки соблюдения требований выполнения работ при осуществлении строительства объекта капитального строительства
приемка и освидетельствование выполнения работ при осуществлении строительства объекта капитального строительства

## Slide 9
ФАУ «РОСКАПСТРОЙ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «РОСКАПСТРОЙ»
Организация работ по осуществлению строительного контроля, документированию и освидетельствованию выполнения отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта капитального строительства
Трудовые функции:
оперативное планирование, координация, организация и проведение строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
подготовка документов о соответствии законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов

## Slide 10
ФАУ «РОСКАПСТРОЙ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «РОСКАПСТРОЙ»
входной контроль проектно-сметной и рабочей документации, а также исходно-разрешительной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком), в т.ч. в формате информационной модели объекта капитального строительства.
Проверка сертификатов соответствия и актов поверки применяемого оборудования, а также наличия специального допуска к определенному вида работ, необходимого уровня квалификации и аттестации персонала, осуществляющего строительство.
Выполнение дополнительных контрольных мероприятий в соответствии с методом контроля, определяемым Заказчиком/Застройщиком, в т.ч. с использованием неразрушающих методов инструментального обследования и контроля
Основные замечания к профессиональному стандарту
«Специалист строительного контроля»