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О внесении изменений в Методику определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации на территории Российской Федерации, 
утвержденную приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр


В соответствии с пунктами 30 и 33 статьи 1, пунктом 7.5 части 1 статьи 6, частью 3 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 5.4.23(1) пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, п р и к а з ы в а ю:

внести изменения в Методику определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 сентября 2020 г., регистрационный № 59986), с изменениями, внесенными приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 7 июля 2022 г. № 557/пр  (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 31 августа 2022 г., регистрационный № 69860),
от 30 января 2024 г. № 55/пр (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации  28 марта 2024 г., регистрационный № 77679)
и от 23 января 2025 г. № 30/пр  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  13 марта 2025 г., регистрационный № 81529) согласно приложению к настоящему приказу.


Министр 							                                     И.Э. Файзуллин





Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от ______________ № ________


ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Методику определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
на территории Российской Федерации, утвержденную приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр

1. В пункте 14:
а) абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания:
«По объектам капитального строительства, для которых проведение государственной экспертизы проектной документации проводится в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2023 г. № 223 «Об утверждении особенностей проведения государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществляются в рамках реализации проектов (объектов капитального строительства) с особым статусом, необходимых для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, объектов капитального строительства, создаваемых для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, объектов капитального строительства, необходимых для обеспечения деятельности объектов государственной охраны, выдачи разрешений на строительство указанных объектов капитального строительства, разрешений на ввод указанных объектов капитального строительства в эксплуатацию» (далее – Постановление № 223), документы, обосновывающие стоимость технологического оборудования в текущих ценах, должны быть получены в период, не превышающий 12 месяцев до момента определения сметной стоимости.»;
б) абзац шестой признать утратившим силу;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«При выполнении конъюнктурного анализа в составе обосновывающих документов в качестве одного из таких обосновывающих документов представляется предложение, полученное от производителя оборудования (или его официального представителя). Отсутствие возможности представления в составе обосновывающих документов данных, представленных производителем оборудования
(или его официальным представителем), подтверждается письмом заказчика
с приложением запроса, направленного производителю такого оборудования
(или его официальному представителю).».
2. Пункт 15 после слов «(далее – НДС)» дополнить словами «, а также размер НДС».
3. Дополнить пунктом 38(1) следующего содержания:
«38(1). Сметные расчеты на затраты, предусмотренные подпунктами «г» и «д» пункта 171 Методики, включаются в сводную смету на проектные работы и работы
по инженерным изысканиям. Рекомендуемый образец сводной сметы на проектные работы и работы по инженерным изысканиям, приведен в Приложении № 11
к Методике.
Сводная смета на проектные работы и работы по инженерным изысканиям содержит буквенное обозначение – ССПИР. В случае, когда подготовка проектной документации по инициативе заказчика осуществляется применительно к отдельным этапам строительства, сводной смете на проектные работы и работы по инженерным изысканиям присваивается также номер этапа строительства. Например, ССПИР
(этап 1).».
4. В пункте 52:
а) абзац шестнадцатый дополнить предложением следующего содержания:
«Применение более одного коэффициента, учитывающего повышенный размер оплаты труда, приведенного в таблицах 2 (при строительстве объектов капитального строительства), 4 (при реконструкции объектов капитального строительства),
6 (при капитальном ремонте объектов капитального строительства)
или 8 (при пусконаладочных работах) Приложения № 10 к Методике, не допускается.»;
б) в абзаце девятнадцатом слова «не применяется» заменить словом «применяется».
5. В пункте 59:
а) подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) на работы по реконструкции и капитальному ремонту автомобильных
и железных дорог и искусственных сооружений на них;»;
б) подпункт «е» признать утратившим силу.
6. Пункт 60 признать утратившим силу.
7. Пункт 60.1 после слов «к показателям оплаты труда рабочих» дополнить словами «, пусконаладочного персонала».
8. Пункт 179 изложить в следующей редакции:
[bookmark: _GoBack]«179. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предусматриваемый в сметной документации, устанавливает лимит возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности таких объектов, в результате уточнения технических решений и (или) условий выполнения работ, затрат, которые
не были учтены сметной документацией, но которые в соответствии с Методикой допускается учитывать в главах 9 и 10 сводного сметного расчета,
в том числе следующие виды затрат:
- пусконаладочные работы «вхолостую» и (или) «под нагрузкой»;
- командирование рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых
для выполнения строительства, а также перебазировку машин от места, определенного подрядным договором, до территории строительства и обратно, в случае отсутствия перечисленных специалистов в регионе строительства и месте, указанном в проектной документации, на основании расчета с учетом логистической составляющей;
- предварительную укрупнительную сборку оборудования, поступившего
на строительную площадку россыпью из отдельных узлов и деталей, и другие затраты, связанные с доведением оборудования до состояния пригодного для использования;
- выявленные неучтенные ранее и (или) изменившиеся усложняющие факторы, условия и методы производства работ при реализации проектов по объектам с «особым статусом», предусмотренным Постановлением № 223;
- проведение строительного контроля, сверх предусмотренного на стадии проектирования срока выполнения работ.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется заказчиком
по согласованию с главным распорядителем средств соответствующего бюджета
(за исключением случаев, когда заказчиком является главный распорядитель бюджетных средств) в следующих размерах:
а) 2 (два) процента – для объектов капитального строительства непроизводственного назначения;
б) 3 (три) процента – для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов;
в) 10 (десять) процентов – для уникальных, особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
г) 10 (десять) процентов – для объектов капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации по которым проводится
в соответствии с Постановлением № 223.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется от итогов
по главам 1–12 сводного сметного расчета и учитывается за итогом глав 1–12 сводного сметного расчета отдельной строкой с распределением по графам 4–8.
При определении сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, в наименовании которого указан объект, приведенный в подпунктах «а»–«б» настоящего пункта, в состав которого входят два и более объекта капитального строительства, один или несколько из которых являются уникальными, особо опасными или технически сложными объектами капитального строительства, предусмотренными статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, резерв средств на непредвиденные работы и затраты для таких уникальных, особо опасных или технически сложных объектов капитального строительства определяется в соответствии с подпунктом «в» настоящего пункта Методики.».
9. Пункт 187 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае внесения по решению застройщика изменений в сметную документацию, разработанную на основании сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и (или) в уровне цен по состоянию
на 1 января 2022 г., без изменений физических объемов работ, конструктивных, организационных-технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком
и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения
с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов,
и заданием на проектирование в зависимости от содержания работ) после получения положительного заключения государственной экспертизы, но до даты заключения государственного (муниципального) контракта (договора), предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в связи
с применением сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных в ФГИС ЦС, действующих на дату пересчета сметной стоимости, определение сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в текущем уровне цен выполняется:
для материальных ресурсов и оборудования, учтенных в сметной документации с применением сметных цен в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 г., – с применением сметных цен в текущем уровне цен, размещенных в ФГИС ЦС, действующих на дату пересчета сметной стоимости, а при их отсутствии –
с применением соответствующих индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных
в ФГИС ЦС, действующих на дату пересчета сметной стоимости, а в случае
их отсутствия – с применением к текущей стоимости соответствующих ресурсов, указанной в сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, индексов фактической инфляции;
для материальных ресурсов и оборудования, учтенных в сметной документации с применением сметных цен в текущем уровне цен, размещенных в ФГИС ЦС, –
с применением сметных цен в текущем уровне цен, размещенных в ФГИС ЦС, действующих на дату пересчета сметной стоимости, а при их отсутствии –
с применением сметных цен в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 г. и соответствующих индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных в ФГИС ЦС, действующих на дату пересчета сметной стоимости, а в случае их отсутствия – с применением к текущей стоимости соответствующих ресурсов, указанной в сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, индексов фактической инфляции;
для материальных ресурсов и оборудования, работ (услуг), учтенных в сметной документации по данным конъюнктурного анализа – с применением к текущей стоимости соответствующих материальных ресурсов и оборудования, работ (услуг), указанной в сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, индексов фактической инфляции. Стоимость таких материальных ресурсов и оборудования также может быть определена по результатам конъюнктурного анализа текущих цен таких ресурсов, выполненного в соответствии
с пунктами 13–22 Методики, в случае, если такое решение принято заказчиком;
для материальных ресурсов и оборудования, для которых сметные цены
в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 г. или в текущем уровне цен, размещенные в ФГИС ЦС, действующие на дату пересчета сметной стоимости, указаны за единицу измерения отличную от указанной в сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, –
с применением к текущей стоимости соответствующих материальных ресурсов
и оборудования, указанной в сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, индексов фактической инфляции;
для затрат на эксплуатацию машин и механизмов, учтенных в сметной документации с применением сметных цен в базисном уровне цен по состоянию
на 1 января 2022 г. – с применением сметных цен в текущем уровне цен, размещенных в ФГИС ЦС, действующих на дату пересчета сметной стоимости, а при их отсутствии – соответствующих индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных в ФГИС ЦС, действующих на дату пересчета сметной стоимости, а в случае их отсутствия – с применением к текущей стоимости соответствующих ресурсов, указанной в сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, индексов фактической инфляции;
для затрат на эксплуатацию машин и механизмов, учтенных в сметной документации с применением сметных цен в текущем уровне цен, размещенных
в ФГИС ЦС, – с применением сметных цен в текущем уровне цен, размещенных
в ФГИС ЦС, действующих на дату пересчета сметной стоимости, а при их отсутствии – сметных цен в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 г. и индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных в ФГИС ЦС, действующих на дату пересчета сметной стоимости, а в случае их отсутствия – с применением к текущей стоимости соответствующих ресурсов, указанной в сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, индексов фактической инфляции;
для затрат труда, учтенных в сметной документации на основании сметных цен на затраты труда работников в строительстве, размещенных в ФГИС ЦС, –
с применением сметных цен на затраты труда работников в строительстве, размещенных в ФГИС ЦС, действующих на дату пересчета сметной стоимости;
прочих работ и затрат, включенных в сметную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы – индексов фактической инфляции.
В случае внесения по решению застройщика изменений в сметную документацию, разработанную на основании ранее действовавших сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен
и (или) в уровне цен по состоянию на 1 января 2022 г., без изменений физических объемов работ, конструктивных, организационных-технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных
и количественных характеристик таких дефектов, и заданием на проектирование
в зависимости от содержания работ) после получения положительного заключения государственной экспертизы, но до даты заключения государственного (муниципального) контракта (договора), предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, пересчет сметной стоимости строительства объектов капитального строительства выполняется с учетом сметных нормативов, сведения о которых внесены в ФРСН, и сметных цен строительных ресурсов.».
10. В наименовании граф 17–19 таблицы, приведенной в Приложении № 1, символы «- 121» исключить.
